滁州市建筑垃圾综合处置设计项目

招

标

文

件

（自行公开招标）

招 标 单 位：  滁州市皖能兴滁环境科技有限公司 （盖章）

代 理 机 构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司  （盖章）

2024年 8 月

目 录

招标公告信息	1

第一章 投标须知	3

第二章 评标办法	13

第三章  建设工程设计合同	17

第四章  设计任务书	29

第五章  投标文件格式	29

第六章  招标单位、招标代理机构对本选取文件的确认	43

- 滁州市建筑垃圾综合处置设计项目招标公告信息

| 招标项目名称 |  | 滁州市建筑垃圾综合处置设计项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  | / |  |  |
| 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |
| 是否为网上电子招投标项目 |  | 是 |  |  |
| 投标人资格要求 |  | 1、投标人要求：须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质或市政行业（环境卫生工程）专业设计甲级资质或环境工程（固体废弃物处理处置工程）设计专项甲级资质。 2、项目负责人要求：须具备环境工程中级工程师及以上职称。 3、信誉要求：投标人不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受投标人投标（第3、4条按照附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询或承诺）。 |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 招标项目规模 |  | 本项目设计费约90万元。 |  |  |
| 招标项目内容范围 |  | 滁州市建筑垃圾综合处置项目，总投资约1.3亿元，分一期、二期实施，设计工作包括：初步设计、修建性详细规划设计、一期施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作。 |  |  |
| 招标公告发布时间 |  | 2024年8月3日 |  |  |
| 递交投标文件的截止时间 |  | 2024年8月8日15时00分(北京时间) |  |  |
| 开标时间 |  | 2024年8月8日15时00分(北京时间) |  |  |
| 开标地点 |  | 滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |  |  |
| 招标文件售价 |  | 0元 |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  | 设计费用支付方式 | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 设计费约90万元 |  | 计划工期 | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 |  | 招标文件等获取方式 | 网上下载 |
| （1）是否要求提交投标保证金： ☑不要求。 |  |  |  |  |
| 招标文件获取方式：投标人从“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）下载。 |  |  |  |  |
| 招标文件获取时间： 2024年 8月3日 17 时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |
| 招标人名称：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司 地址：城投大厦 联系人：陈倩倩、江玉龙 联系方式：18726618862、18130062551 |  |  | 招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 联系人：曹思敏 联系方式：0550-3519516、18712012204 |  |
| 公告发布媒体：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司 |  |  |  |  |

# 投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 招标人名称：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司 地址：城投大厦 联系人：陈倩倩、江玉龙 联系方式：18726618862、18130062551 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系人：曹思敏 联系方式：0550-3519516、18712012204 |
| 3 | 项目名称 |  | 滁州市建筑垃圾综合处置设计项目 |
| 4 | 建设地点 |  | 滁州市内 |
| 5 | 工程规模 |  | 本项目设计费约90万元。 |
| 6 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹资金，比例：100% |
| 7 | 招标范围与内容 |  | 滁州市建筑垃圾综合处置项目，总投资约1.3亿元，分一期、二期实施，设计工作包括：初步设计、修建性详细规划设计、施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作。 |
| 8 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 9 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 10 | 工期 |  | 自合同签订之日起20个日历天内提交设计方案；方案审核通过后25个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。 备注：因中标人原因每延迟一天，从设计费中扣除3000元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿一切损失。 |
| 11 | 质量要求 |  | 必须符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。 |
| 12 | 投标人资质条件、能力 |  | 详见招标公告 |
|  | 领取文件方式及时间： |  | 招标文件获取方式：投标人从“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）下载。 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 14 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 及方式 |  | 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2024年8月5日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），招标人将在2024年8月6日17时后以澄清公告形式在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）网站公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 16 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 17 | 最高投标限价 |  | ①最高投标限价为90万元，投标人的投标报价不得高于本项目的最高投标限价，否则投标无效。 ②投标报价为完成本次招标内容所产生的全部费用（包括但不限于初步设计、修建性详细规划设计、施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作、图审费用、所有专家评审费、管理费用、利润、所有人员工资、交通费、保险费、风险费用、招标代理费、国家对中标单位征收的各种税费以及招标文件规定的与本次招标相关的所有费用。） ③投标人应充分考虑市场风险和政策性调整风险等系数进行报价，所有设计成果必须经招标人认可，如需图审的必须保证图审通过，如有修改，中标人必须无条件修改，招标人不另行支付任何费用。 ④本次投标二期施工图设计单独报价，根据招标方需求单独出图及付款。 |
| 18 | 投标保证金 |  | 不要求 |
| 19 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章 |
| 20 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本两份。密封后递交。 |
| 21 | 装订要求 |  | 资格证明文件正副本、技术标文件正副本、商务标文件正副本装订并密封 |
| 22 | 投标文件封套上应载明的信息 |  | 投标人地址： 投标人名称： 滁州市建筑垃圾综合处置设计项目（项目名称）投标文件（资格证明文件/技术标文件/商务标文件） 在 2024年8月8日15时00分前不得开启 |
| 23 | 投标截止时间 |  | 在 2024年8月8日15时00分（北京时间） |
|  | 递交投标文件地点 |  | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：在 2023年8月8日15时00分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |
|  | 开标顺序 |  | 密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证； 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行资信评分、技术标评审、商务标评审。 |
| 24 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 25 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人依法组建； |
| 26 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数2名，并标明排序。 |
| 27 | 中标候选人公示媒介 |  | 在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）网站公告 |
| 28 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式 履约担保的金额：中标价×2% 银行保函具体要求（详见附件《履约担保》）： 1、保函形式须为见索即付型（无条件保函） 2、须从中标人基本账户办理 3、须由滁州本地银行或在滁州具有分支机构的银行出具 4、须有保函编号 5、须加盖银行公章而非银行业务专用章 6、须按照银行格式规范填写 商业保险的具体要求：须在本地的（滁州市）保险公司或在本地（滁州市）的分支机构的保险公司开具 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行帐号：另行通知 缴纳时间： 中标人须在中标通知书发出后30 日内完成履约保证金缴纳及合同签订（先缴纳履约保证金后签合同）。中标单位原因造成合同延期签订的，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。 退还时间：履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内无息退还。 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入。 |
| 29 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 30 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 无 |
| 31 | 知识产权的范围及归属 |  | 投标人投标的投标文件、设计成果、图纸等全部技术资料的所有权、知识产权将归属于招标人，且不得索回。招标人或者中标人采用未中标人投标文件、方案设计成果、图纸等资料中的内容，不需要征得该未中标人的书面同意，不需要支付任何使用费。投标人的投标文件、设计成果及技术资料等均不得有侵犯第三方知识产权的行为，否则造成相关责任及索赔由投标人自行承担。 |
| 32 | 保密要求 |  | 招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 |
| 33 | 设计补偿费 |  | 本项目无设计补偿费。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 否； □是，具体要求：按招标文件规定。 |  |
| 招标代理服务费 |  | 本项目的招标代理服务费6750元（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准），由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |  |
| 付款方式 |  | （1）签订合同并完成初次方案提报并审查通过后10个工作日内，支付至合同款价的10%； （2）方案完成并通过专家评审和主管部门审批后10个工作日，支付至合同款价的30%； （3）全部施工图完成并提报经图审合格后10个工作日，支付至合同价款的80%； （4）剩余款项竣工验收后，付清尾款（无息）。 |  |
| 到会审查要求 |  | 投标人应派授权代表（授权委托人或法定代表人）准时递交投标文件和出席开标会议。递交投标文件和出席开标会议时，如为授权委托人参加须携带有效身份证原件和授权委托书审查，如为法定代表人参加须携带有效身份证原件和法定代表人身份证明审查。 |  |
| 服务要求 |  | （1）中标人要求：中标人必须为施工全过程提供服务（包括设计变更、现场技术指导及验收等）。招标人需要设计人员到达施工现场提供技术服务，而中标人在两日内不能到达现场，每发生一次，从设计费中扣除5000元人民币。由于设计人自身原因，延误了设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，从设计费中扣除3000元人民币。 （2）项目负责人要求：项目负责人须直接组织并参加项目设计全过程，应参加会议汇报，在设计过程及后期施工过程中能解决施工中的设计技术问题、配合过程变更方案审查和参加过程验收等服务。如项目负责人缺席缺岗，不履行职责，予以2000元/次的处罚，从设计费中扣除，情节严重的，招标人有权终止合同。 （3）其他设计人员要求：项目施工期间，建设单位如要求设计单位配合的，设计单位应委派一名设计代表驻场办公，每月不少于3天驻场时间，每缺少一天，从设计费中扣除2000元人民币。如施工现场遇急需设计人提供技术指导的，设计人应及时配合解决。 |  |
| 特别说明 |  | 1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。 2、本文件的最终解释权归招标人所有。 3、本项目不支持付款给分公司。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：滁州市建筑垃圾综合处置设计项目

招标单位：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司

1.2本项目招标规模：设计费约90万元。

2.招标范围

2.1包括但不限于：初步设计、修建性详细规划设计、施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作、施工图审查并确保审图通过（如有）以及工程施工及验收等过程中的技术服务等过程中的所有技术跟踪服务工作，所有设计必须通过相关管理部门审核通过。设计跟踪包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等服务工作。

注：根据项目需求如需图审，中标人需委托具有图纸审查资格的部门对本次招标范围内所有施工图进行图审并完成备案手续，该费用均含在投标人总报价中，招标人将不再支付任何费用。

3.设计规范

3.1应符合国家、省、市现行规范的有关规定。

4.设计周期要求

4.1 设计计划周期：自合同签订之日起20个日历天内提交设计方案；方案审核通过后25个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。

备注：因中标人原因每延迟一天，从设计费中扣除3000元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿一切损失。

5. 质量要求

5.1 必须符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。

5.2施工图设计完成必须经相关部门审查合格。

6.投标人资质等级要求：详见招标公告。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式： 固定总价 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法： 综合评估法 。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

- 投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  设计任务书

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2如投标人对招标文件有疑问，请于2024年8月5日17时前将以电子邮件形式发送至代理机构邮箱（czsctgczx@163.com），招标人将在2024年8月6日17时后以澄清公告形式在招标公告发布原网站公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

14.3本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、技术标、商务标三部分组成，投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分

17．投标报价

17.1本项目采用固定总价报价，投标报价为完成本次招标内容所产生的全部费用（包括但不限于初步设计、修建性详细规划设计、施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作费用、图审费用、所有专家评审费、管理费用、利润、所有人员工资、交通费、保险费、风险费用、招标代理费、国家对中标单位征收的各种税费以及招标文件规定的与本次招标相关的所有费用。）。

17.2本项目设置最高投标限价，90万元，投标人的投标报价不得高于本项目的最高投标限价，否则投标无效。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件资信证明文件的正本、副本密封在一个袋内，技术标正本、副本密封在一个袋内，商务标正本、副本密封在一个袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交：详见前附表。

## 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关部门。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）的原件进行身份验证。否则，该投标人将被拒绝进入下一步的开标程序。

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

③对各投标人的法定代表人（或委托代理人）的身份进行验证确认；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封标书并报价；

⑤对各投标人的标书进行评审；

⑥宣布中标候选人；

⑦开标过程进行记录，并存档备查。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1本项目采用综合评估法。

23.1.2评标委员会将对通过评审的投标文件，进行资信、技术及商务评估、综合比较与评价，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人2名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。

23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；（本条不采用）

④投标文件中填报的设计周期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1评标委员会将对通过评审的投标文件，进行资信、技术及商务评估、综合比较与评价，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人2名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

## 六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的设计合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，中标单位原因造成合同延期签订的，每延期一天按500元予以处罚，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

27.履约保证金

27.1履约保证金提交的数额和地点

履约担保的形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式

履约担保的金额：中标价×2%，具体要求详见《投标人须知前附表》要求。

# 第二章 评标办法

一、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 核验原件 |
|  |  | 诚信投标承诺书 |  |
|  |  | 企业法人营业执照 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 拟派项目负责人证书 |  |
|  |  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明 |  |

- 1.审查资料

①法定代表人身份证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④企业资质证书；

⑤拟派项目负责身份证、证书；

⑥投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑦投标人认为需要的其他材料。

- 2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（2）法律、法规规定的其他情形。

- 3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

- 评标办法

（一）资信部分评审（44分）

| 评审因素 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 企业荣誉 | 1.投标人获得中国勘察设计协会或行业主管部门颁发的“优秀勘察设计企业”的得2分，最高得2分； 2.投标人获得中国勘察设计协会或行业主管部门颁发的“勘察设计行业实施卓越绩效模式先进企业”的得2分，最高得2分； 3.投标人获得行业主管部门颁发的“高新技术企业”的得2分，最高得2分； 4.投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计资质或建筑行业设计资质的得2分，最高得2分。 说明：资信证明文件中需提供以上相关证书原件或复印件加盖投标人公章。 | 0-8分 |
| 企业获奖 | 2020年1月1日以来，投标人设计的环境卫生类项目获行政主管部门颁发的市级奖项的得3分（不累加），省级及以上奖项的得5分，最高得5分。 说明：资信证明文件中需提供以上相关证书原件或复印件加盖投标人公章。 | 0-5分 |
| 编制标准 | 1.投标人主编或参编过环卫相关国家标准、规范或导则，每有1个得2分； 2.投标人主编或参编过环卫相关省级标准、规范或导则，每有1个得1分。 说明：本项满分为5分，资信证明文件中需提供以上相关证书原件或复印件加盖投标人公章。 | 0-5分 |
| 项目组成员 | - 项目负责人：具有环境工程高级工程师及以上职称的得3分，最高得3分。提供职称证书原件或复印件加盖投标单位公章。 - 项目负责人设计的环境卫生类项目获行政主管部门颁发的市级奖项的得1分，省级及以上奖项的得3分，最高得3分。提供获奖证书原件或复印件加盖投标单位公章。 - 项目负责人具有年处理30万吨及以上建筑垃圾资源化利用（处置）项目设计业绩的得4分，最高得4分。 提供中标通知书或设计合同或施工图审图合格证，若提供的材料无法提现项目规模、项目负责人名称等内容的另须提供建设单位盖章的证明材料原件或复印件加盖公章。 4.其他设计人员：（不含项目负责人） 具有一级注册建筑师、一级注册结构师、注册公用设备工程师（给排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师、注册造价工程师，每个得1分，最高得6分，相同证书不可重复计分； 资信证明文件中需提供以上相关证书原件或复印件加盖投标单位公章，一人多证的按照一个证书计分，且所有人员须为本投标单位人员，提供相关社保证明方可计分。 | 0-16分 |
| 企业业绩 （10分） | 投标人自2020年1月1日起，承担过年处理30万吨及以上建筑垃圾资源化利用项目设计业绩，每具有1个得5分，最高得10分； 资信证明文件中需提供以上业绩证明（中标通知书或设计合同或施工图审图合格证）原件或复印件加盖投标人公章，若提供的材料无法提现项目规模等内容的另须提供建设单位盖章的证明材料原件或复印件加盖公章。 | 0-10分 |

（二）技术标评审（30分）

| 评审因素 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 现状分析 | 对项目进行调研，深入了解现状。对本次选址的周边环境、交通、区域规划、周边规划等设施及各类影响因素进行严谨的调研和科学的分析，并提出解决办法。优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，差的或未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 规划布局及功能组织 | 规划布局因地制宜，且妥善处理厂区与城市、周边环境的关系，减少对周边环境的影响。合理设置各出入口位置，规划安全方便的运输区域，减少厂区车流对周边道路的影响；功能组织科学合理，有效处厂区的各功能分区，便于管理，减少流线交叉。优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，差的或未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 工艺流程 | 对国内先进水平的相关设备、工艺、运营方案进行详细说明；提出国内相类似的标准化工艺流程建议方案、功能内容和设备采购清单。优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，差的或未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 景观设计及竖向设计 | 充分考虑用地现状和周边规划道路的竖向情况，合理设计室外场地和建筑竖向标高，减少土方量，力争在场地内实现土方平衡，并利于场地排水。景观设计以人为本，根据项目特点，营造绿色生态环境。优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，差的或未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 绿色建筑及环保措施 | 选择合理的结构形式和立面材料，充分运用绿色建筑设计手法，节能减排。对厂区产生的环境影响进行综合分析，采取合理经济的环保措施，降低厂区对周边环境的影响。优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，差的或未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 投资估算 | 投资估算(需列详细分析表)的合理性和完整性，不完整的不得分。优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，差的或未提供的不得分。 | 0-5分 |

注：各投标人技术部分得分，为所有评委分别打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

（三）商务标评审（26分）

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 商务报价 | 1、本项目设置最高限价，投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。 2、评标基准值的确定： 评标基准值F=B×（1-K）。其中：K值为招标人设置的评标基准价调整系数，K 的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号），K值在开标现场由招标人或评标委员会随机抽取；B为通过资信、技术及商务评审，且资信、技术总得分大于等于所有有效投标人资信、技术总得分的算术平均值。 3、商务报价得分： 各投标报价与评标基准值相比，相同的26分，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止，不足1%时按照插入法计算。在计算B值、F值、报价与F值百分比及总得分时，均取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 4、计算商务报价分以投标总报价计算。 |

# 第三章  建设工程设计合同

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                   

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                   。

2.工程批准、核准或备案文号：                          。

3.工程内容及规模：                      。

4.工程所在地详细地址：             。

5.工程投资估算：                                    。

6.工程进度安排：                                   。

7.工程主要技术标准：   国家现行相关技术标准          。

#### 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见招标文件发包人要求          。

2.工程设计阶段：   详见招标文件发包人要求         。

3.工程设计服务内容：    详见招标文件发包人要求   。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

设计计划周期：自合同签订之日起20个日历天内提交设计方案；方案审核通过后25个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。

备注：因中标人原因每延迟一天，从设计费中扣除3000元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿一切损失。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1、合同价格形式：    固定总价     ；

2、签约合同价为：

#### 五、发包人代表、设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 签字盖章后   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）                            设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：  

纳税人识别码：                                纳税人识别码：

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

时  间：      年   月   日                    时  间：        年   月   日

## 第二部分 通用合同条款

见《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）通用条款

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及其附件、投标文件及其附件、专用条款的补充条款、 双方洽商的变更协议或补充协议等双方来往函件  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章  。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：  国家及行业现行有关规范和标准           。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：     /                       ；

提供国外技术标准的名称：          /                                        ；

提供国外技术标准的份数：          /                                        ；

提供国外技术标准的时间：         /                                        ；

提供国外技术标准的费用承担：       /                                       。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无； 若设计人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应尽早在设计文件中告知委托方；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术 参数及其建议的设备型号和规格  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                                ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；

发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：                             ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限： 未经发包人同意，设计人无论何时均不得将发包人提供的图纸、文件等资料信息泄露给第三方 。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：  发包人应向设计人提供项目设计所需的基础资料  。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本项目设计过程中的设计进度及相关协调工作等进行监督和检查。但涉及工程设计费用变更的确认需发包人盖章方为有效  。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： 设计人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知发包人，按照招投标文件要求和承诺安排设计人员、实施备案、施工图审查和设计等工作 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目所有招标内容  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  7  天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照滁州市有关规定履行变更审批程序。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  3  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  设计人必须承担给发包人造成的各项损失，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，所有责任和损失由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：    合同签订后7天内     。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 设计人必须承担给发包人造成的各项损失，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，所有责任和损失由设计人承担  。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：未经发包人书面许可，一律不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：包括但不限于：初步设计、修建性详细规划设计、施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作、施工图审查并确保审图通过（如有）以及工程施工及验收等过程中的技术服务等过程中的所有技术跟踪服务工作，所有设计必须通过相关管理部门审核通过。设计跟踪包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等服务工作,若在本项目范围增加服务内容，不予增加费用

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：除禁止设计分包的工程外的其它工程   。

其他关于分包的约定：  设计人若不具备相关专项资质的， 可依法分包委托其他具备相应专业资质的且有类似专业设计或咨询业绩的公司完成， 但须报经招标人备案；分包单位不具备相应能力的， 招标人有权要求设计人无条件更换； 设计人须对其成果负总责， 所有费用已包含在合同价内。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：资质证书、业绩证明材料等其他相关证明材料。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  分包时另行商定                            。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     本项目不接受联合体投标      。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：             /                         。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：   专业设计规范及发包人要求             。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 必须满足工程量清单及最高投标限价的编制和施工要求，不得要求发包人对图纸进行二次深化设计  。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：    满足相关规范要求              。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后3日内  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案完成时间、各个专项评审提交时间、初步设计所含各专业编制完成时间、施工图完成时间等 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：      7日内       。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：平面、功能需求等未及时确定；发包人要求的变更等。

设计人应在发生进度延误的情形后  2  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  1  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  3  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无          。

7． 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 提供可编辑的CAD等格式  。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 根据发包人时间安排，发包人举行专项评审会议，由设计人进行专项汇报  。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：    无    。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  设计成果汇报、交底、施工指导和服务、验收、保修期服务等发包人需要的    时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）总价合同

总价包含的风险范围： 合同价格不予调整。

风险费用的计算方法：   由设计人自行考虑并包含在合同总价中                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                  /                        。

10.3 预付款

10.3.1 预付款的比例

预付款的比例     /           。

10.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：   /     ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /    天前支付。

10.4进度款支付

10.4.1（1）签订合同并完成初次方案提报并审查通过后10个工作日内，支付至合同款价的10%；

（2）方案完成并通过专家评审和主管部门审批后10个工作日，支付至合同款价的30%；

（3）主体建筑施工图完成并提报经图审合格后10个工作日，支付至合同价款的80%；

（4）剩余款项竣工验收后，付清尾款。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，不得向任何第三方提供上述文件。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  属于发包人               。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，设计人不得向任何第三方提供上述文件。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由设计人自行承担 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： 无            。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：       无                            。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同价款的20%支付违约金及经济赔偿                        。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 中标单位在招标人规定的设计周期内，完成本项目的所有设计任务，提交相应的设计文件，后期提供相应后续服务工作。因设计人自身原因，每延迟一天，从设计费中扣除3000元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿一切损失。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：  全额履约保证金                  。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  政府及主管部门政策性行为  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       /                。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  执行通用条款              。

选定争议评审员的期限：    执行通用条款             。

评审所发生的费用承担方式：    执行通用条款         。

其他事项的约定：            /                      。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：    执行通用条款        。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向     滁州          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

18.其他

18.1本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

# 第四章  设计任务书

- 1 工程概况

1.1 名称

滁州市建筑垃圾综合处置项目

1.2 采购单位

滁州市皖能兴滁环境科技有限公司

1.3 投资估算：约13645万元

1.4 建设地点

沙河镇沙黄工业园东北侧，秋桐路北侧，安徽鑫谷汽车零部件厂区东侧，占地约60亩。

1.5 处理规模及工艺

滁州市建筑垃圾综合处置项目建成后建筑垃圾年处理能力30万吨，其中，年处理建筑拆除垃圾20万吨/年、装修垃圾10万吨/年。具体介绍如下：

（1）建筑装修垃圾处理产线（一期）

设计规模：一条拆除垃圾处理线665t/d、一条装修垃圾处理线335t/d；

年工作天数：300天；

工作班次：单班运行，每班8h。

（2）大件和园林垃圾处理产线（一期）

大件和园林垃圾总规模为35t/d。

年工作天数：300天；

工作班次：单班运行，每班8h。

（3）项目产出方案

再生砖生产线（一期）

工作制：8小时（单班制）。

年生产天数：300天。

年生产能力：约4500万块（按标砖计）。

石粉产线（一期）

生产线配置要求：

本工程设置石粉生产线1条，处理量50t/d。

生产线工作时间要求：

生产作业时间按每天8小时计。

机制砂生产线（二期）

生产线配置要求：

本工程设置机制砂生产线1条，处理量200t/d。

生产线工作时间要求：

生产作业时间按每天4小时计。

再生沥青混凝土生产线（二期）

工作制：8小时（单班制）。

年生产天数：300天。

年生产能力：约10万t。

本项目采用“一次粗破碎+分选+二次破碎+振动筛分+资源化利用”工艺。建筑垃圾经粗破碎后，再经皮带输送机输送至分选机，经分选后进入设备进行二次破碎，再经振动筛分离出不同粒径的骨料作为再生产品原料。

- 2 边界条件

- 2.1 厂址条件

- 交通条件：拟选场址位于南谯区沙河镇G104国道以北，紧邻秋桐路，交通条件良好，满足建筑垃圾运输要求。

- 供水、排水条件：项目用水可由市政管网引入，水质、水量均有保障。生活等污水可排入项目南侧污水处理厂或市政污水管网。

- 电力条件：项目拟选址附近电力条件正常，供电条件良好，可由市政电力管网接入，用电基本满足场区需求。

- 2.2 地质条件

见初勘报告。

- 3 设计条件

3.1 设计规范

报价方应遵守和执行国家、地方和行业现行设计标准规范以及相关法律法规进行本工程的设计。

3.2 生产能力

生产能力：年处理建筑拆除垃圾20万吨/年、装修垃圾10万吨/年。年处理大件和园林垃圾1万吨/年。配套设置垃圾资源化生产线4条，分别为10万吨/年再生沥青生产线、6万吨/年机制砂生产线、4500万块/年再生砖生产线和1.5万吨/年石粉生产线。

3.3 环保标准

环保设计依据包括但不限于以下标准：

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

- 4服务期限

- 自合同签订之日起至项目竣工验收备案完成之日止。自合同签订之日起20个日历天内提交设计方案；方案审核通过后25个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。

- 5采购范围

- 包括但不限于：初步设计、修建性详细规划设计、施工图设计以及配合建设单位完成相关设计工作的报批报审和施工期现场咨询服务工作、施工图审查并确保审图通过（如有）以及工程施工及验收等过程中的技术服务等过程中的所有技术跟踪服务工作，所有设计必须通过相关管理部门审核通过。设计跟踪包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等服务工作。

- 注：根据项目需求如需图审，中标人需委托具有图纸审查资格的部门对本次招标范围内所有施工图进行图审并完成备案手续，该费用均含在投标人总报价中，招标人将不再支付任何费用。

- 6 设计内容

本次设计内容为滁州市建筑垃圾综合处置项目整体设计。报价人的设计内容包括：

设计服务内容包括但不限于项目初步设计、总平面布置图及效果图设计、桩基设计、厂区所有建筑物建筑设计（包括外观和室内装修设计）、景观绿化设计、道路设计、室外排水专项方案设计、竣工图编制、工地设计服务及其他所有项目相关的设计服务。

包含与外部接口的工艺设计，包括但不限于电气接口及开关柜（含控制）设计、雨污水管网接口及配套设施设计、道路接口设计、除尘系统接口及其配套设施设计、消防系统接口及其配套设施设计、给水系统接口及其配套设施设计。

6.1 提交的文件

- 初步设计（含概算）；（根据采购人需要，纸质版不少于12份，电子版1份）；

- 修建性详细规划设计；

- 项目前期配合；

- 根据采购方需要，配合编制该项目下合同技术文件（如设备招标、施工招标等）；

- 提交设备厂商及其他专业设计接口部分所需的技术资料；

- 室外给水排水专项设计方案；

- 施工图；（根据采购方需要，纸质版不少于12份，电子版1份）

6.2 提供的服务

- 配合采购方组织的工艺设计、设备调研；

- 负责对设备厂商及其他专业设计提交的资料进行审查；

- 负责本项目的技术协议、合同谈判等技术支持工作；

- 确认设备厂商提供的设计图纸和技术文件的准确性和完整性；

- 对设备厂商设计接口参数进行确定；

- 参加设计联络会、设计协调会等；

- 初设、施工图、执行概算审查配合；

- 负责完成设计交底工作；

- 负责设计修改、设计变更；

- 土建施工、设备安装、调试、试运行的配合工作；

- 协助采购方解决设备单体调试、系统调试过程中出现的技术问题，包括必要的设计修改。

- 7 设计要求

- 设计采用标准：各项工程设计应按照国家、行业以及地方现行相关标准设计；

- 初步设计文件在满足审批，控制工程投资和作为编制施工图设计、组织施工和生产准备的要求的基础上，对主体结构及工艺部分设计进行深化，含厂房桩基、建、构筑物和主要设备基础等；

- 施工图编制深度应能满足施工招标、施工图预算编制、土建施工、设备安装要求；

- 设计文件交付必须满足总体进度需要；

- 所有供施工的图纸（施工图）必须由报价方出具蓝图并盖章；

- 报价方设计应充分考虑节能措施，以降低今后运行的成本；

- 本厂的设计水平应达到国内一流，国际先进；总平面布置合理、总工艺布置合理、各专业的设计合理及应考虑今后维修的方便。

- 8 其他要求

- 方案设计服务：报价方配合、协助采购方完成各种基础资料的验收工作，配合、协助采购方完成设计文件的审查、技术答疑、技术评审等。

- 施工图设计工作： （1）施工图审查：报价方负责配合采购方完成设计文件的审查工作，并根据审查意见修改。（2）设备、施工招标：及时提供完整的施工图纸文本（及电子版本），配合采购方做好招标工作。

- 技术交底：施工图设计完成后，根据采购方安排的时间，报价方及时派各分项设计技术骨干给施工现场进行技术交底。在施工阶段，报价方各专业设计负责人员须根据施工进度需要在项目施工后跟踪服务，设计院需保证随叫随到。设计人员主动到现场服务，及时解决施工中与设计有关的问题，主动提供施工期间的难点、重点工作的技术支持。根据现场实际情况，做好设计变更，一般变更 1～3 天由设计代表现场完成；对于重大设计变更，由专业总工程师到现场与建设单位和施工单位、监理单位，共同协商，按照建设单位的要求及时完成设计变更。报价方应积极配合建设单位进行的竣工验收工作，应建设单位邀请，参加竣工验收工作。

- 9采购人提供的资料 ：红线图（详见附件）。

规划设计要求

- 一、用地位置：沙河镇秋桐路与东环路交叉口西北侧。

- 二、用地面积：40019平方米(约60亩)(具体面积以土地勘 测定界为准)。

- 三、用地性质：二类工业用地。

- 四、绿地率：不大于15%。

- 五、容积率：不小于1.2。

- 六、建筑密度： 不小于40%。

- 七、总平面布局要求：

- 机动车出入口位置及开口宽度：本地块可沿秋桐路设置机动 车出入口，开口宽度不大于15米，出入口距离主次干路交叉口不 小于70米。

- 其他布局应符合《工业项目建设用地控制指标》以及消防、 环保等相关技术规范、规定的要求。

- 八、停车泊位：

- 按照《滁州市控制性详细规划通则》配建。

- 九、建筑退让和建筑间距：

- 道路红线及绿线：秋桐路道路红线15米，绿线22.5米。

- 其他需满足国家相关规范及《滁州市控制性详细规划通则》, 同时应满足相邻用地现状建筑和规划建筑规定的侧向、消防等间 距要求。

- 十、用地要求：

- 总体要求：按照规范要求设置供配电设施、安防设施、消防 栓等配套设施。

- 其他：工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得 超过工业项目总用地面积的7%,且建筑面积不大于总建筑面积的 15%。工业项目必需的研发、设计、检测、中试设施，可在行政办 公及生活服务设施之外计算，且建筑面积不得超过总建筑面积的 15%,并要符合相关工业建筑设计规范要求。严禁在工业项目用地 范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生 产性配套设施。不得单独出让、出售、出租办公及生活附属设施 用房。

- 十一、城市设计及景观要求：

- 建筑形式：厂区建筑风格，色彩造型应统一，并与周边环境 有机协调。

- 夜景亮化：办公楼，主出入口及入驻企业标识需亮化。 外立面：沿街建筑立面应简洁。沿道路的围墙应通透。

- 十二、其他要求：

- 建设要求：应满足消防、人防、环保、抗震、防灾、供电等 相关部门要求。投资强度及预计税收控制指标须符合省市相关规 定，项目产业性质应符合我市“产业指导目录”要求。

- 其它：1.对符合光伏发电利用要求，屋顶面积达1000平方米 以上的新建建筑，鼓励在规划、设计中设置光伏发电系统。

- 2.若该地块与相邻地块为同一企业竞得，可以在项目地块内 统一平衡规划指标。

- 十三、规划设计要求：

- 持本通知书委托相应资质的设计单位按照修建性详细规划和 建筑方案设计规范深度要求进行设计，并应符合《滁州市建筑物 外立面规划管理实施细则》、《滁州市城市夜景亮化管理办法》和 《滁州市工程建设许可阶段报建图纸编制内容及深度规定(试 行)》的要求，设计成果应包括：

- 1.总平面图，图纸比例1:1000(总平面图应在2000国家大地 坐标系、1985国家高程基准地形底图上进行设计，建筑尺寸和定 位坐标应标注明确；

- 2.管线综合规划图、竖向规划图，图纸比例1:1000或1:500;

- 3.表达规划设计意图的平面效果图、鸟瞰图、人行视角沿街 群体和单体建筑效果图(包括夜景亮化效果图)、沿街正立面群体 和单体建筑效果图(无阴影),报送图版图幅不小于1#图幅；

- 4.建筑单体方案图，图纸比例1:100—1:200; 5.规划方案说明书。

- 报送图件按A3规格装订成册，一式四份，并报送电子文件。

- 十四、本设计条件与附图合并使用，有效期壹年。

- 十五、用地分类执行《国土空间调查、规划、用途管制用地  用海分类指南》;建筑面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》 	(GB/T50353—2013) 为准。

第五章  投标文件格式

注明正本或副本

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

目    录

①法定代表人身份证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④企业资质证书；

⑤拟派项目负责人身份证和证书；

⑥投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑦资信评分所需所有材料；

⑧投标人认为需要的其他材料。

注：以上资信证明文件的原件或复印件加盖单位公章，按以上顺序装订成册。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：①法定代表人身份证复印件

②委托代理人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

年    月    日

（3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；（本条不采用）

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                    基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

（项目名称）

投  标  文  件 二

（技术标文件）

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

目录

①技术标评分所需证明材料；

注明正本或副本

（项目名称）

投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

商务标目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）详细评审所需其他材料。

（1）投 标 函

致:         （招标人）：

- 根据你方招标项目                           项目招标文件，我方愿以人民币       元的投标总报价作为设计费承包上述项目工程的设计任务（其中二期施工图设计报价        元）。按合同约定实施和完成承包任务。承诺服务质量达到国家强制性规范、条文、标准和招标文件的要求。自接到招标单位通知之日起      个日历天内向提供方案；待方案审核通过之日起      个日历天内提供全套施工图设计文件。每延误一天，从设计费中扣除3000元/天违约金。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           为本项目的项目负责人，并在招标文件规定的期限内完成招标文件所要求的设计内容。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交       万元作为履约担保。

6、我单位提供如下通讯地址：          电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

单位名称：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

（2）详细评审所需其他材料（如有）

- 第六章  招标单位、招标代理机构对本选取文件的确认

我单位对 滁州市建筑垃圾综合处置设计项目 招标文件进行确认。 招标单位：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司 经 办 人：陈倩倩、江玉龙 联系电话：18726618862、18130062551 （单位盖章） 2024年8月

代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：曹思敏 联系电话： 0550-3519516、18712012204 （单位盖章） 2024年8月