玄武岩加工厂厂区区域硬化、截排水设施工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况

玄武岩加工厂厂区区域硬化、截排水设施工程位于明光市，本项目主要为玄武岩加工厂厂区区域硬化、厂区区域路牙石拆除及新建、原部分硬化道路拆除、隔离护栏安装、原雨水检查井提升、新建雨水检查井、圆管涵铺设、新砌排水沟、原洗车机基础拆除、安装洗车机及配套、新建毛石挡墙等工程。

- 编制范围

- 1、本工程量清单中的所有内容；

三、编制依据

1、建设单位提供的施工方案；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》、《动态定额第一期》等；

4、本工程材料价格依据2024年第10期《滁州工程造价信息》中明光市信息价，明光市信息价中没有的采用《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场价综合考虑，混凝土采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆；

5、人工费根据安徽省住建厅建标【2021】46号文，按158元/工日计算；

6、本工程增值税税率执行安徽省造价[2019]7号文件；

7、本工程不可竞争费费率执行建标〔2021〕42号文件；

8、截止2024年11月的省、市有关政策性文件。

四、有关说明

1、本工程废弃土石方运距按5km计入，投标人自行勘察现场综合考虑报价，结算不予调整；

2、本工程设挖掘机、推土机、压路机各1台次的机械进退场费用，投标人自行报价，结算不予调整；

3、除非合同中另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所有的人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

五、工程暂列金额、专业工程暂估价

1、暂列金额：本工程暂列金额为5万计入；

2、专业工程暂估价：青苗补偿费1万元计入暂估价。

六、编制结论

本工程控制价为：

小写: 2830529.35元

大写：贰佰捌拾叁万零伍佰贰拾玖元叁角伍分

安徽明涵工程项目管理有限公司

2024年11月21日